LAKANA

Guide de coordination technique de l’équipe

Thématique 1 — Filtrage des clients et conformité LBC/FT/FP
Hackathons Nationaux d’Innovation CIF 2026 — DigiCoop-WA+

« Le bouclier » — Détecter. Comprendre. Agir.

# Objectif du document

Ce document est la référence commune aux trois développeurs de LAKANA. Il fixe l’architecture, les responsabilités, le modèle de données, les API et les règles Git afin que chacun puisse travailler en parallèle tout en gardant un seul produit cohérent.

# 1. Vision du produit

LAKANA est une couche intelligente complémentaire aux systèmes existants des institutions de microfinance. Elle reçoit des données via API ou fichiers d’échange, analyse les clients et transactions, génère des alertes priorisées et accompagne l’analyste jusqu’à l’investigation. La décision finale reste humaine.

## Parcours MVP

Transaction → Détection → Risk Score → Alerte → Analyse → Graphe → Investigation → Décision humaine

# 2. Équipe et répartition

| Membre | Responsabilité | Tâches principales | Branche Git |
| --- | --- | --- | --- |
| Mohamed SANOGO | Lead Backend / Architecture / Scoring | PostgreSQL, modèles Client/Compte/Transaction, CRUD, Risk Score, import/simulation, intégration et tests | feature/core-risk-score |
| Aoua SOW | Filtrage / Alertes | RapidFuzz, sanctions/PPE, matching, génération/priorisation des alertes, API filtrage/alertes | feature/filtrage-alertes |
| Saran SOUMBOUNOU | Détection / Investigation / Graphe | Détection comportementale, fractionnement, investigations, graphe financier, Client 360°, APIs | feature/detection-investigation |

Important : un seul backend partagé. Les branches séparent le travail ; elles ne représentent pas trois applications différentes.

# 3. Architecture technique commune

Backend : Python + FastAPI

Base : PostgreSQL (SQLite possible au démarrage)

Scoring/règles : Python natif

Fuzzy matching : RapidFuzz

Graphe : NetworkX + React Flow

Assistant IA : Claude API ou équivalent, uniquement pour expliquer les résultats déjà calculés

Authentification : JWT

Local : Docker Compose ; déploiement possible ensuite sur Render/Railway + Vercel/Netlify

Pour le MVP : pas d’entraînement ML, pas de Neo4j, pas de microservices/Kubernetes et pas de complexité inutile. Le cahier des charges privilégie un produit fonctionnel, compris par l’équipe et intégrable rapidement.

# 4. Structure du projet

lakana/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── database.py
│   │   ├── core/config.py
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── client.py
│   │   │   ├── compte.py
│   │   │   ├── transaction.py
│   │   │   ├── alerte.py
│   │   │   ├── investigation.py
│   │   │   └── utilisateur.py
│   │   ├── schemas/
│   │   │   ├── client.py
│   │   │   ├── compte.py
│   │   │   ├── transaction.py
│   │   │   ├── alerte.py
│   │   │   └── investigation.py
│   │   ├── routers/
│   │   │   ├── clients.py
│   │   │   ├── transactions.py
│   │   │   ├── alertes.py
│   │   │   ├── filtrage.py
│   │   │   ├── investigations.py
│   │   │   └── auth.py
│   │   └── services/
│   │       ├── scoring.py
│   │       ├── detection.py
│   │       ├── fuzzy_matching.py
│   │       ├── fractionnement.py
│   │       ├── graphe.py
│   │       └── assistant_ia.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── Dockerfile
│   └── .env.example
├── frontend/
├── docker-compose.yml
├── .gitignore
└── README.md

# 5. Modèle de données partagé

| Table | Champs principaux | Responsable initial |
| --- | --- | --- |
| clients | id, nom, date_naissance, profession, est_ppe, niveau_risque, date_creation | Aoua |
| comptes | id, client_id, type_compte, solde, date_ouverture | Aoua |
| transactions | id, compte_source_id, compte_destination_id, montant, date, type | Aoua |
| alertes | id, client_id, type_alerte, score, facteurs, statut, date_creation | Mohamed |
| investigations | id, alerte_id, analyste_id, notes, decision, date_cloture | Saran |
| utilisateurs | id, nom, role, mot_de_passe_hash | Intégration |

# 6. APIs MVP

POST /api/clients — créer un client

GET /api/clients/{id} — récupérer un client

POST /api/transactions — enregistrer une transaction et déclencher l’analyse

GET /api/clients/{id}/score — consulter le score

GET /api/alertes — lister les alertes

GET /api/alertes/{id} — détail d’une alerte

POST /api/alertes/{id}/investigation — ouvrir une investigation

PUT /api/investigations/{id} — mettre à jour/clôturer

GET /api/clients/{id}/graphe — récupérer le graphe

POST /api/filtrage — lancer un filtrage

POST /api/assistant-ia — demander une explication

POST /api/auth/login — connexion

GET /docs — Swagger

# 7. Risk Score

Moyenne récente des montants > 3 × moyenne historique → +25

Fréquence récente > 2 × fréquence historique → +20

Au moins 3 transactions entre 900 000 et 999 999 FCFA → +30

Client PPE → +15

Score plafonné à 100 et accompagné de ses facteurs

L’assistant IA explique un résultat déjà calculé ; il ne décide pas seul du niveau de risque.

# 8. Responsabilités détaillées

## Aoua — Core Backend & Risk Score

Créer FastAPI et PostgreSQL

Définir Client, Compte, Transaction

Créer schémas et CRUD

Développer Risk Score

Préparer import/simulation

Maintenir le contrat de données

Intégrer et tester

## Mohamed — Filtrage & Alertes

Développer RapidFuzz

Gérer les listes sanctions/PPE de démonstration

Gérer les variantes orthographiques

Créer les alertes et leur priorité

Développer les endpoints filtrage/alertes

Retourner les facteurs explicatifs

## Saran — Détection, Investigation & Graphe

Détection comportementale

Détection du fractionnement

Gestion et traçabilité des investigations

Graphe avec NetworkX

Données de la vue Client 360°

APIs graphe/investigation

# 9. Règles Git

main = branche stable ; pas de push direct

Chacun travaille sur sa branche

Respecter le modèle de données et les noms d’API communs

Faire des commits petits et explicites

Tester avant chaque fusion

Intégrer régulièrement, jamais seulement à la fin

Signaler toute modification d’un modèle ou endpoint utilisé par un autre membre

Exemples de commits : feat: create transaction model ; feat: add risk score rules ; feat: add fuzzy matching ; feat: add alert endpoint ; fix: handle duplicate client name

# 10. Contrat de collaboration

Valider ensemble les tables/champs

Valider les relations entre tables

Valider les statuts et niveaux d’alertes

Valider le format JSON des facteurs

Valider les réponses des endpoints

Utiliser un même jeu de données de démonstration

Utiliser la même procédure de lancement local

# 11. Scénario de démonstration

1. Importer/simuler des transactions

2. Enregistrer et analyser une transaction

3. Détecter une anomalie

4. Afficher le Risk Score et ses facteurs

5. Générer une alerte priorisée

6. Afficher Client 360°

7. Visualiser les relations financières

8. Ouvrir et documenter une investigation

9. Montrer que la décision finale appartient à l’analyste habilité

# 12. Hors périmètre MVP

Entraînement d’un modèle ML

Biométrie/déduplication biométrique

Neo4j

Microservices/Kubernetes

Remplacement du logiciel de gestion de microfinance

Décision automatique de blocage ou de déclaration de soupçon

IA prenant seule la décision de risque

# 13. Checklist de démarrage

☐ Créer le dépôt Git partagé

☐ Protéger main

☐ Créer les trois branches

☐ Valider le modèle de données

☐ Valider les endpoints

☐ Faire fonctionner FastAPI et /docs

☐ Connecter PostgreSQL

☐ Ajouter les données de démo

☐ Faire un premier test de bout en bout

☐ Intégrer régulièrement

# 14. Checklist finale

☐ Application accessible en ligne

☐ Données de démo avec cas normal + cas à risque

☐ Parcours Transaction → Détection → Score → Alerte → Investigation → Décision fonctionnel

☐ Chaque membre sait présenter son module

☐ Plan B en cas de problème de connexion

# Référence au cahier des charges

Le guide reprend la logique du projet fournie par l’équipe : LAKANA est une couche complémentaire aux systèmes existants et le MVP doit démontrer le parcours complet de la transaction jusqu’à la décision humaine. fileciteturn3file0L35-L42 fileciteturn3file4L189-L193

Le cahier des charges recommande notamment l’intégration continue, un jeu de données de démonstration réaliste et un parcours complet sans bug avant la présentation. fileciteturn3file1L55-L71

La note explicative originale mentionne Mody BARRY dans l’équipe globale ; ce guide applique toutefois la répartition de développement actuelle à Aoua, Mohamed et Saran.